АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2024                                          с. Пойлово                                                  № 37-п

О подготовке теплоснабжающих организаций МО Пойловский сельсовет к отопительному периоду 2024-2025 годов

В целях координации и контроля работ по подготовке объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства МО Пойловский сельсовет независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в отопительный период 2024-2025 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить план-график подготовки теплоснабжающих организаций , тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение 1 )

- Утвердить состав и Положение о работе комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов ( приложение 2,3)

- Завершить все работы по объектам электро- и теплоснабжающих организаций, электрических и тепловых сетей до 01.09.2024 года с оформлением паспортов готовности к работе в осенне –зимний период 2024-2025 годов.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования в печатном издании «Пойловский вестник».

Глава сельсовета                                                                                  В.Г. Пирожков

Приложение 1

к постановлению администрации Пойловского сельсовета

от 13.06.2024 № 37-п

План – график

подготовки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

на территории МО Пойловский сельсовет

| Наименование объектов | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 1) очистка от нагара внешних поверхностей трубопроводов котла; 2) очистка топки кипящего слоя; 3) покраска дверей, окон, ворот; 4) побелка котельной. | МП«Автоколонна», мастер Строчкин А.М. | 01.08.24 |
| Пойловская СОШ № 21 | ремонт батареи в помещении спортзала | Директор Пойловской СОШ № 21- Дьяченко Н.С. | до 20.08.2024 |
| Пойловский детский сад «Солнышко» | замена батарей: 1) в помещении прачечной — 1 шт., 2) в помещении младшей группы — 1шт. | Заведующая Пойловским детским садом «Солнышко»- Антонова Е.В. | до 25.08.2024 |

Приложение 2

к постановлению администрацииПойловского сельсовета

от 13.06.2024 № 37-п

Положение

о работе комиссии по проверке подготовки теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Комиссия по подготовке к отопительному сезону (далее комиссия) создаётся численностью 5-7человек.

В комиссию могут входить работники сельской администрации, депутаты, руководители предприятий и учреждений, находящихся на территории сельсовета. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и являются правомочными при присутствии не менее 2/3 от общего состава членов комиссии.

В компетенцию комиссии входит контроль за подготовкой объектов, находящихся на территории МО Пойловский сельсовет к работе в зимних условиях. Комиссия вправе указать руководителям предприятий и учреждений, находящихся на территории сельсовета, на неудовлетворительную или недостаточную подготовленность к отопительному сезону вверенных объектов. В случае не принятия руководителем мер к устранению недостатков или невозможности их принятия, комиссия может обратиться за содействием в администрацию Курагинского района.

Приложение 3

к постановлению администрацииПойловского сельсовета

от 13.06.2024 № 37-п

Состав комиссии

по проверке подготовки тепло снабжающихорганизаций,

тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Председатель комиссии - Пирожков Василий Григорьевич, глава сельсовета

Заместитель председателя — Юшкова Л.В., председатель Пойловского сельского совета депутатов

Ответственный секретарь - Новикова Ольга Юрьевна, специалист администрации Пойловского сельсовета

Члены комиссии :

Золотухин В.И. - и.о. начальника МКУ «УКС» (по согласованию)

Зимин Олег Васильевич - депутат Пойловского сельского совета депутатов